**П Л А Н**

**мероприятий КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по повышению показателей доступности для инвалидов**

Целью реализации мероприятий является обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения в КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1. Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями;

2. Поэтапное повышение значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров;

3. Поэтапное повышение значений показателей доступности объекта и услуг, разработано с учетом:

- Паспорта доступности, разработанного ООО «АТЭК-СБ» от 12.10.2016;

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- ГОСТ Р 51261;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 года № 527н.

Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объекта и услуг, а также по реализации мероприятий осуществляются в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 года №527-н.

Реализуя разработанные мероприятий, на объекте КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» будет обеспечена доступность для представителей большей части категорий людей с инвалидностью и представителей МНГ.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта образовательной организации с указанием адреса | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг к 2020 году |
| 1 | 1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов. |
| 1.1. | Обустройство пешеходной калитки и пандуса (укомплектовать кнопкой вызова помощника, контрастной маркировкой, информационной табличкой с нанесением пиктограммы «вызов помощи") | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2017 | ДЧВ |
| 1.2. | Обустройство входной площадки и навеса центрального входа (расширение входной площадки и навеса над ней, установка мнемосхем, контрастная маркировка) | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2017 | ДЧВ |
| 1.3. | Обустройство основного входа и тамбура (расширение дверного проема с установкой входной двери со смотровой панелью с устройством автоматического закрывания доводчиком, монтаж антипорог, размещение маркировки, тактильной таблички с нанесением информации об учреждении, кнопки вызова помощника, звукового и светового маяков, нанести контрастную маркировку) | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2017 | ДЧВ |
| 1.4. | Обустройство туалетной комнаты (расширение с установкой специального оборудования: системы "антипорог", унитаз для инвалидов и поручни, раковина и поручни, мнемосхема, кнопка вызова специалиста, тактильный знак, зеркало поворотное, стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией, ретранслятор) | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2017 | ДЧВ |
| 1.5. | Обустройство путей движения внутри помещений 1 этажа (установка тактильных табличек, расширение дверных проемов) | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2018 | ДЧВ |
| 1.6. | Оборудование автостоянки | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2018 | ДЧВ |
| 1.7. | Приобретение кресло-коляски для инвалидов | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2019 | ДЧВ |
| 2.2 | п.2 Оснащение образовательных учреждений современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безберьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом» |
| 2.1. | Интерактивное оборудование (интерактивные доски, интерактивные столы) | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2017 | ДЧВ |
| 2.2. | Развивающие интерактивные комплекс (тимокко, возьми и сделай, тренажер Дельфа) | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2017 | ДЧВ |
| 2.3. | Развивающие комплексы для психолога и логопеда (набор Фроссия, сундучки для логопеда) |  |  |  |
| 3. | п. 2.Приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях |
| 3.1. | Лыжи в комплекте | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2018 | ДЧВ |
| 3.2. | Тренажер педальный реабилитационный | КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ул. Ленина 9 | 2019 | ДЧВ |